**Politécnico Grancolombiano   
Práctica aplicada Sistemas**

**Software Gestión Preguntas y respuestas frecuentes**

**Acta de reunión  
20/11/2016**

Sebastián, Juan Alexis y Jhon comunican inconvenientes en actuales en el proyecto en la sincronización con blumix errores con la conexión con la base de datos para sincronizar todo el proyecto.

Wendy solicita el diligenciamiento de todas las tareas en zoho, documentar los inconvenientes obtenidos durante el proceso de la integración con blumix y toda la parte de infraestructura realizadas por Sebastián, Juan Alexis, Jhon Isaza y Ricardo.

Andrés Mauricio realizo los enlaces a la Base de datos para que todos utilizaran los métodos para conectarse en cada una de las secciones.

**Compromisos**:

Wendy creara un formato para el diligenciamiento de tareas.

Sebastian, Juan Alexis, Jhon Isaza y Ricardo quedan encargados de realizar la solución a los inconvenientes obtenidos.

Todos deben diligenciar en zoho la actualización de las actividades, inconvenientes presentados en el proceso y el formato que Wendy envíe.

Yeni Pedraza, Melisa Gómez, David Macías, Wendy Marroquín, Juan Seremi y Ricardo Zambrano deben actualizar las secciones y realizar la conexión con lo realizado por Andrés Mauricio a la base de datos.

Todos realizaran la documentación del código fuente.

Tratar de hablar con el profe Julián para verificar lo de los servicios rest.