**Politécnico Grancolombiano   
Práctica aplicada Sistemas**

**Software Gestión Preguntas y respuestas frecuentes**

**Acta de reunión  
21/11/2016**

Se realiza presentación del proyecto al profesor, con los errores presentados en la aplicación.

El profesor Julián soluciona problemas de código fuente ya que se estaba llamando un arreglo inexiste, realiza arreglo del login para ejemplo de la conexión con la base de datos y con los métodos realizados por Andrés Mauricio de servicios rest integrado con lo realizado por Ricardo.

Juan Seremi muestra cambios realizados para la vista por defecto para los usuarios y la vista principal.

**Compromisos**:

Conectar los servicios rest con las plantillas para la conexión con la base de datos.

Documentar todas las tareas en zoho projets.

Wendy queda en reunir toda la información para entregarla al profesor Julián.

Sebastián, Juan Alexis y Jhon quedan en solucionar inconveniente con conexión a blumix para el día siguiente en reunión con el profesor.